netAttack Lastenheft
Autor des Dokuments	Bischof Martin	Erstellt am	14.07.2014
Dateiname	Lastenhelft.odt
Seitenanzahl	11

Dokumentversionen
Version	Datum	Autor	Änderung / Bemerkung
1.0	14.07.2014	Bischof Martin	Erstellung

# Einleitung
## Allgemeines
### Zweck und Ziel dieses Dokuments
Dieses Lastenheft beschreibt unsere Aufgaben und Ziele, die mit der Diplomarbeit zur Reifeprüfung erfüllt werden sollen.

Das Internet wird heute vielseitig verwendet, sei es ebanking, Nachrichten lesen sowie chatten auf sozialen Netzwerken. Dabei vergisst man aber, dass es täglich tausende von Hackangriffe gibt. Um den Schülern die Sicherheitslücken von Systemen bewusst zu machen wird ein Server im Netzwerklaboratorium für Hackangriffe zur Verfügung gestellt. Sie können verschiedene Angriffe, wie beispielsweise DHCP – Fälschung und SQL – Injection durchführen und lernen somit, auf was sie bei den eigenen Systemen achten müssen.

## Beteiligte

Rolle / Rollen	Name	E-Mail
Projektleiter	Fritz Andreas	andreas@bischoffritz.at
Projektmitarbeiter	Bischof Martin	martinbischof@aon.at
Projektauftraggeber	Dip. Ing. Schaffer Roland	roland.schaffer@htld.snv.at
Projektbetreuer	Dip. Ing. Schaffer Roland	roland.schaffer@htld.snv.at

# Rahmenbedingungen

## Ist Zustand – Momentane Ausgangslage
Im Netzwerklaboratorium ist derzeit keine Einrichtung vorhanden, um große Netzwerkangriffe durchzuführen.

## Soll – Zustand
Um die Sicherheitslücken in Netzwerken den Schülern zu veranschaulichen, wird ein Server mit verschiedenen Systemen für Hackangriffe zur Verfügung gestellt. Zu diesen Angriffen zählen unter anderem DHCP – Fälschung und SQL – Injection.

## Ressourcen

Personal
Internes Personal		Externes Personal
Fritz Andreas		Dipl. Ing. Schaffer Roland
Bischof Martin

Sachmittel
Investitionsgüter		Infrastruktur
Aufwand für Versuchsaufbau		HTL Dornbirn / Server / PC / Laptop
		Zuhause / Server / PC / Laptop

Finanzmittel
- Eigenmittel
  - keine
- Fremdmittel
  - keine

Abstrakte Ressourcen
Information
Dokumentationen / Linux – Kenntnisse / Netzwerktechnik – Kenntnisse

# Funktionale Anforderungen

NetAttack soll dazu beitragen, Schülern mit Gefahren in einem Netzwerk vertraut zu machen. Dabei ist es wichtig, dass das System jederzeit verwendet und zurückgestellt werden kann.

## Anforderungen
- Linux als Betriebssystem
- Zurücksetzbarkeit der verschiedenen Systeme
- Virtualisierung der Systeme

## Qualitätsanforderungen

Produktqualität	sehr wichtig	wichtig	wünschenswert	Nicht relevant
Funktionalität	X
Zuverlässigkeit	X
Benutzerbarkeit	X
Effizienz	X
Ennergieeffizienz			X
Wartbarkeit		X
Erweiterbarkeit		X

## Risiken
- Systeme funktionieren nicht
- Systeme haben andere Sicherheitslücken als vorgesehen
- durch Systemupdates werden Sicherheitslücken geschlossen

# Nichtfunktionale Anforderungen

## Erweiterbarkeit
Das System soll mit beliebig vielen andern Systemen erweiterbar sein, da es unzählige verschiedene Hackangriffe auf einen Server gegeben ist.

## Änderungen
Eine Änderung an den Systemen ist nur dann vorgesehen, wenn durch Updates Funktionen nich mehr funktionierten

## Bedienbarkeit
Die Bedienbarkeit für das Zurücksetzten der Systeme muss schnell und einfach erfolgen.

# Projektphasen und Meilensteine

## Phasen
In diesem Projekt sind folgende Projektphasen vorgesehen:
1. Projektmanagement
2. Konzeption
3. Durchführung
4. Test
Dabei wird fortlaufend eine Dokumentation erstellt.

## Meilensteine
Als Meileinsteine wurden folgende Arbeitspakete festgelegt:
- 1.1.2. Projekt ist gestartet
  Zu diesem Zeitpunkt muss ein unterschriebener Projektantrag vorliegen.
- 1.1.6 Projekt ist abgeschlossen
  Das Projekt ist mit der Projektabnahme vom Projektauftraggeber abgeschlossen.
- 1.2.3 Funktionen sind festgelegt
  Bei diesem Meilenstein müssen die Funktionen, die das System erfüllen muss in einem Dokument vollständig aufgelistet sein.
- 1.2.6 Konzeption ist abgeschlossen
  Bei Abschluss der Konzeption ist ein Dokument vorhanden, in dem die Planung der weiteren Vorgehensweisen verfasst ist.
- 1.3.3 Funktionen eingebaut
  Mit Erreichen dieses Meileinsteines sind die geplanten Funktionen in das Projekt funktionsfähig eingebaut und eine Dokumentation über die Durchführung ist vorhanden.
- 1.3.7 Durchführung abgeschlossen
  Bei diesem Zeitpunkt ist die Durchführung abgeschlossen, eine vollständige Dokumentation und ein funktionsfähiges System sind vorhanden.
- 1.4.4 Test ist abgeschlossen
  Bei diesem Meileinstein ist die Testphase fertig und das System und Dokumentation wurde auf Fehler überprüft und überarbeitet.

# Anforderungen an die Projektentwicklung
Damit das Projekt umgesetzt werden kann, müssen einige Grundlagen angeeignet werden, wie zum Beispiel das Umgehen mit Debian, sowie VirtualBox.

## Projektumwelt

## Risiken
- Krankheitsbedingter Ausfall eines Projektmitglieds
- lange Verzögerungen
- Projektabbruch

## Schätzung des Aufwands
Gesamte Projektdauer: ca. 200 Stunden