# Einleitung
## Allgemeines
### Zweck und Ziel dieses Dokuments
Dieses Lastenheft beschreibt unsere Aufgaben und Ziele, die die Diplomarbeit zur Reifeprüfung erfüllt werden sollen.

Das Internet wird heute vielseitig verwendet, sei es ebanking, Nachrichten lesen sowie chatten auf sozialen Netzwerken. Dabei vergisst man aber, dass es täglich tausende von Hackangriffe gibt. Um den Schülern die Sicherheitslücken von Systemen bewusst zu machen wird ein Server im Netzwerklaboratorium für Hackangriffe zur Verfügung gestellt. Sie können verschiedene Angriffe, wie beispielsweise DHCP – Fälschung und SQL – Injection durchführen und lernen somit, auf was sie bei den eigenen Systemen achten müssen.

## Beteiligte

Rolle / Rollen	Name	E-Mail
Projektleiter	Fritz Andreas	andreas@bischoffritz.at
Projektmitarbeiter	Bischof Martin	martinbischof@aon.at
Projektauftraggeber	Dip. Ing. Schaffer Roland	roland.schaffer@htld.snv.at
Projektbetreuer	Dip. Ing. Schaffer Roland	roland.schaffer@htld.snv.at

# Rahmenbedingungen
## Ist Zustand – Momentane Ausgangslage
Im Netzwerklaboratorium ist derzeit keine Einrichtung vorhanden, um große Netzwerkangriffe durchzuführen.

## Soll – Zustand
Um die Sicherheitslücken in Netzwerken den Schülern zu veranschaulichen, wird ein Server mit verschiedenen Systemen für Hackangriffe zur Verfügung gestellt. Zu diesen Angriffen zählen unter anderem DHCP – Fälschung und SQL – Injection.

## Ressourcen

Personal
Internes Personal		Externes Personal
Fritz Andreas		Dipl. Ing. Schaffer Roland
Bischof Martin

Sachmittel
Investitionsgüter		Infrastruktur
Aufwand für Versuchsaufbau		HTL Dornbirn / Server / PC / Laptop
		Zuhause / Server / PC / Laptop

Finanzmittel
- Eigenmittel
  - keine
- Fremdmittel
  - keine

Abstrakte Ressourcen

Information
Dokumentationen / Linux – Kenntnisse / Netzwerktechnik – Kenntnisse

# Funktionale Anforderungen

NetAttack soll dazu beitragen, Schülern mit Gefahren in einem Netzwerk vertraut zu machen. Dabei ist es wichtig, dass das System jederzeit verwendet und zurückgestellt werden kann.

## Anforderungen
- Linux als Betriebssystem
- Zurücksetzbarkeit der verschiedenen Systeme
- Virtualisierung der Systeme

## Qualitätsanforderungen

Produktqualität	sehr wichtig	wichtig	wünschenswert	Nicht relevant
Funktionalität	X
Zuverlässigkeit	X
Benutzerbarkeit	X
Effizienz	X
Ennergieeffizienz			X
Wartbarkeit		X
Erweiterbarkeit		X

## Risiken
- Systeme funktionieren nicht
- Systeme haben andere Sicherheitslücken als vorgesehen
- durch Systemupdates werden Sicherheitslücken geschlossen

# Nichtfunktionale Anforderungen
## Erweiterbarkeit
Das System soll mit beliebig vielen andern Systemen erweiterbar sein, da es unzählige verschiedene Hackangriffe auf einen Server gegeben ist.

## Änderungen
Eine Änderung an den Systemen ist nur dann vorgesehen, wenn durch Updates Funktionen nich mehr funktionierten

## Bedienbarkeit
Die Bedienbarkeit für das Zurücksetzten der Systeme muss schnell und einfach erfolgen.

# Projektphasen und Meilensteine

## Phasen
In dem Projekt gibt es grundsätzlich drei große Projektphasen:
1. Einarbeitungsphase
2. Implementierungsphase
3. Testphase

Dabei wird fortlaufend eine Dokumentation erstellt.

## Meilensteine

MEILENSTEINE mit Erklärung

# Anforderungen an die Projektentwicklung
Damit das Projekt umgesetzt werden kann, müssen einige Grundlagen angeeignet werden, wie zum Beispiel das Umgehen mit Debian, sowie VirtualBox.

## Projektumwelt

## Risiken
- Krankheitsbedingter Ausfall eines Projektmitglieds
- lange Verzögerungen
- Projektabbruch

## Schätzung des Aufwands
Gesamte Projektdauer: ca. 200 Stunden